## Slide 1: Същност и специфика на проектите в областта на информационните технологии. Структура и характерни черти на IT проекта. Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта. Специфични фактори в проекта. Осигуряване на ефективност при IT проекта. Функции на управлението на IT проектите.
Милена Карова
кат. Компютърни науки и технологии
ТУ-Варна

## Slide 2: Същност и специфика на проектите в областта на информационните технологии
-Определяне на целите, които да бъдат постигнати
-Проектиране
-Разпределяне на ресурсите
-Разпределение на отговорностите
-Координиране на работните дейности
-Следене на прогреса
-Определяне на рисковите фактори и предприемане на адекватни действия, ако се налага

## Slide 3: Структура и характерни черти на IT проекта
Основни характеристики на софтуерните проекти, което ги различава от другите проекти са:
-Комплексност
-Съвместимост
-Променливост
-Невидимост
Софтуерните проекти са екипно-ориентирани.

## Slide 4: Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта
Начална фаза
-Защо този проект?
-Приложим ли е проектът?
-Какви са възможните партньорства в този проект?
-Какви трябва да са резултатите от проекта?
-Какъв е обхватът на проекта и какво е извън обхватът?

## Slide 5: Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта
Фаза на планиране
Определяне на обхватът и целта на проекта
Определяне на инфраструктурата на проекта и анализиране на характеристиките му
Определяне на рисковете
Определяне на задачите и график за изпълнението им
Определяне на нужните ресурси за изпълнение

## Slide 6: Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта
Фаза на изпълнение
Kласическият жизнен цикъл на изпълнение на IT проект

## Slide 7: Специфични фактори в проекта
Oсновните ограничения при изпълнението на проекти са: обхват, качество, цена, време, ресурси
Ограниченията, които са специфични за софтуерните проекти са:
-Операционна среда
-Изисквания на продукта
-Квалификация.
-Стандарти на изпълнение.
-Технологична среда.

## Slide 8: Осигуряване на ефективност при IT проекта
Планиране
Работен план
Управление и мониторинг на прогреса
Следене за опасности
Съгласуване на промени в обхвата
Защита от „scope creep”
Ранно определяне на рисковете

## Slide 9: Топ 10 причини за забавяне в IT проектите
Разширяване на функционалност
“Позлатяване“
Пренебрегване на контрола и качеството
Прекалено оптимистичен график
Работа по много проекти по едно и също време
Лош интерфейс
Синдромът на "едно и също решение за всички проекти“
Неквалифициран персонал
Клиентите не участват в процеса на изпълнение
Напрежение между клиенти и разработчици

## Slide 10: Задача
Опишете случай, при който увеличаването на софтуерният екип няма да повлияе отрицателно при изпълнение на проект, който вече закъснява. Основните причини да се избягва увеличаването на екипа в хода на проекта са:
- Нужно е време на членовете на екипа да координират действията си с нов член на екипа
- Нужно е време за обучение
- Увеличава се нужната комуникация между членовете на екипа

## Slide 11: Отговори
Увеличаването на екипа е ефективно в случаите, при които:
-не се изисква особенна квалификация за извършване на работните дейности
-работните дейности позволяват разбиване на много малки и слабо свързани помежду си задачи
-се добавят повече от необходимия брой хора, с цел да се избегнат забавянията от комуникацията
-се добавят опитни разработчици, които нямат или имат малка нужда от запознаване с проекта