Средства за прогнозиране на софтуерни проекти. Анализ на отклонения и препоръки. Преподреждане на незавършени етапи. Сравняване на текущото състояние на дейностите с базовия план.

1.Средства за прогнозиране на софтуерни проекти.

1.1. Какво е прогнозиране ? - Прогнозирането определя какво ще се случи в бъдеще чрез анализиране на случилото се в миналото и какво се случва в момента. Това е инструмент за планиране, който помага на project мениджърите  в опитите им да се справят с несигурността на това какво може и какво може да не се случи, също и за планиране на очакваните разходи.

1.2 Какво е бюджетиране ? - Бюджетът е подробен финансов план за това, което компанията смята, че ще се случи в бъдещ период - обикновено през следващите дванадесет месеца. То включва подробности за разходите, приходите, паричните потоци и финансовото състояние на бизнеса. По-голямата част от бюджетите са статични.

Сравнение : прогнозирането и бюджетирането обикновено са свързани помежду си, но те не са еднакви.Казано просто: бюджетирането включва план за това къде дадена компания иска да отиде, докато прогнозирането ни дава индикация къде точно се движи. Бюджетът изчислява колко приходи и разходи може да поеме бизнесът в бъдещ период. Прогнозирането, от друга страна, оценява финансовите резултати на бизнеса чрез събиране и анализиране на исторически данни.

1.3.Прогнозиране – предимства

1.3.1 - Помага да се прогнозира бъдещето - помага на ръководството, като дава обща представа за това какво да очаква. Това осигурява на компанията чувство за посока, което ще му позволи да функционира по-добре на пазара.

1.3.2 - Добре е за клиентите - ако една компания може да предскаже търсенето, тя се уверява, че нейните продукти са налични по всяко едно време. Има по-голям шанс за изпълнение на поръчки и доставка навреме.

1.3.3 - Поддържа фирмата актуална - предприятията, които редовно прогнозират, трябва винаги да мислят напред. Това им помага да очакват променящите се пазарни тенденции. Следенето на тенденции прави фирмата по-конкурентноспособни.

1.3.4 – Изучаване на минал опит - Събирането и анализирането на минали данни помага на хората да си спомнят какво е работило и какво не. Ученето от опита ни прави по-силни. Това също така увеличава шансовете ни за печалба.

1.3.5 – Съсредоточаване върху разходите - ако можете да предскажете бъдещото търсене, ще знаете какви нива на производство трябва да планирате в бъдеще. Можете да използвате тази информация, за да определите дали ще се нуждаете от повече или по-малко работници по-точно.

1.3.6 - Получаване на финансиране - ако дадена компания се нуждае от заем за проект, заемодателят ще се нуждае от информация за бъдещето, като продажби, печалби и т.н. Заемодателят се нуждае от тези данни, преди да обмисли одобряването на заема.

1.4	Методи за прогнозиране:

1.4.1  Качествени методи – четири от най-важните качествени методи са „Делфи”, пазарните изледвания, аналогията на ЖЦ и груповата експертна оценка. Тези методи са най-полезни, когато липсват исторически данни или данните са неподходящи за предсказване на бъдещето. Качествените методи се използват главно за дългосрочно и средносрочно прогнозиране, необходимо при проектирането на процеса и планирането на капацитета на производствените единици. Качествените методи са субективни и оценъчни методи, основани на съждения и оценки.

Въпрос:  Помните ли какво представляваше метода на „Делфи” ?

1.4.1.1  Пазарните изследвания

Пазарните проучвания обхващат проблематиката за изучаване на пазара и научното изясняване на методите, подходите и средствата за събиране на информация, на основата, на която са да вземат определени решения за бъдещото развитие на пазара. На основата на пазарните прoучвания установяваме подходящите показатели за оценка на пазарното състояние и неговото бъдещо развитие. Класификацията на методите за събиране на данни се осъществява според вида на източниците на информация. Първичните източници на информация са вътрешни източници по отношение на фирмата – първични счетоводни документи, счетоводни баланси, предишни пазарни проучвания. Вторичните са външни източници на информация, получават се извън фирмата – икономически анализи, доклади на държавни институции, публикации, компютърни бази данни и др.

1.4.1.2 Групова експертна оценка

Един от подходите за получаване на информация, необходима за изучаване на определен обект и за вземане на решение. Използва се в случаи, когато тази информация не може да бъде получена по експериментален път. Определят се лица, специалисти в областта на обекта, за който се търси експертна информация. По приета методика те изказват своите становища, от които се формират обобщени резултати по провеждането на експертни оценки.

1.4.2	Времеви редове

Прогнозирането на времевите редове се използва за декомпозиране на данните за търсенето на техните основни компоненти, след което тяхното историческо развитие се проектира в бъдещето. Главното им използване е за краткосрочно и средносрочно прогнозиране, предназначено за решенията, свързани с наличностите и план-графиците. Някои от най-добре познатите методи за прогнозиране на временни редове са пълзящата средна, експоненциалното изглаждане, иконометричните модели и методът на Бокс-Дженкинс.

1.4.2.1 Пълзящата средна

Пълзящата средна стойност това е средната цена на инструмента за определен период. Периодът за изчисляване на пълзящата средна се избира по преценка на анализатора. Например, той може да е 25 дена.При изчисляването на «простата» пълзяща средна, първо се събират цените на инструмента за последните N периоди, а след това се делят на N. Например, събираме цените за последните 25 дни и разделяме сумата на 25. По този начин ние ще получим средната цена за тези 25 дни.

1.4.2.2  Експоненциално изглаждане

Метод за прогнозиране, основан на допускането, че по-актуалните стойности на времевия ред отразяват по-точно промените в търсенето, в сравнение с тези, които са отдалечени във времето. Експоненциалното изглаждане е един от най-често използваните методи за прогнозиране на времеви редове. Техниката на експоненциалното изглаждане е приемлива за широк кръг специалисти.

1.4.2.3  Метод на Бокс-Дженкинс

Статистически метод за анализ на времеви редове, базиран на Байесово апостериорно разпределение, отличаващ се с голяма степен на точност.

1.4.3	Каузални методи

Каузалните методи за прогнозиране включват регресията, иконометричните модели, входно-изходните модели и имитационните модели. Тези методи опитват да установят причинно-следствена връзка между търсенето и други променливи. Каузалните методи могат да предскажат моментите на промяна в данните на временния ред и поради това са най-полезни за средносрочно и дългосрочно прогнозиране.

### - Имитационни модели - Разглежда се случая когато системата - обект на изследване е достатъчно сложна и се изключва възможността за съставяне на аналитичен модел. В този случай изучаването на обекта се извършва чрез имитационното моделиране, т.е. многократно изпитване на модел с различни входни данни, определяне на тяхното влияние върху изходните резултати и прецизиране на модела на основата на критерии за близост. Изборът на имитационния модел зависи от задачите, които си поставя изследването.

2.  Анализ на отклонения и препоръки

2.1 HAZOP

HAZOP е мощна техника за анализ на опасностите, която има дълга история в производствената индустрия. Тъй като използването на програмируеми електронни системи става все по-разпространено, е ясно, че има необходимост от метода HAZOP, който може да се използва ефективно при такива системи.

HAZOP е полу-формализирана екипна дейност, която систематично преглежда представянето на системата и нейните оперативни процедури, за да се идентифицират потенциалните опасности. Тя се основава на принципът, че проблемът може да възникне само когато има някакво отклонение от намерението на система, представена от разглеждания модел. Процедурата е търсене елемент по елемент(или ред по ред) за всяко възможно отклонение от нормалната му работа с помощта на списък с водещи думи. Те са внимателно подбрани, за да подтикват отворена, свободна мисъл за всички възможни аномалии в системата. След като всяко отклонение е получено, екипът обсъжда потенциалните причини и последици и препоръчва подходящи действия за остраняване или идентифициране на новите изисквания.

3.  Преподреждане на незавършени етапи

3.1 Какво е рефакторинг? - Преработка на код или рефакторинг е процес на изменение на съществуващата вътрешна структура на кода, без да се променя неговият режим на работа. Прави се с цел подобряване на някои нефункционални елементи на софтуера. Предимствата включват подобрена четливост на кода, намаляване на сложността при експлоатацията на изходния програмен код, по-изразителна вътрешна структура и подобряване на възможността за разширяване.

3.2 Защо е необходим? - Рефакторингът е нужно да се използва постоянно при разработването на кода. Основните стимули за използването му са:

- необходимостта да се добави нова функция, която не е указана в приетия първоначално код

- необходимостта да се оправи грешка, която в началото не се вижда

- преодоляване на трудности при разработката, които са обусловени от сложни логически програми.

3.3 Видове рефакторинг техники.

3.3.1 Техники, които позволяват по-голяма абстракция

- Енкапсулация – Прави невъзможно за потребителите на даден обект да променят неговото вътрешно състояние по неочакван начин; в случай, ако има в кода открито поле, то трябва да стане недостъпно и да се попречи достъпа до него.

- Полиморфизъм.

3.3.2 Техники за разделяне на кода на съставни части с цел по-голяма разбираемост

- Компонентността на разделянето на кода в многократно използвани семантични единици, което се изразява в ясно и добре дефиниран, прост за използване интерфейс.

- Extract Class – премества част от код от съществуващ клас в нов клас.

- Extract Method – за да включите част от по-голям метод в нов метод. Чрез разделянето на кода на по-малки парчета, той става по-лесно разбираем. Това се прилага също и при функции.

3.3.3 Техники за подобряване на името и местоположението на кода

- Метод на преместване или преместване на поле – да се премести в по-подходящ клас или изходен код (на английски: source file).

- Преименуване на метод или преименуване на поле – даване на ново име, което по-добре разкрива неговата цел.

- Сравняване на текущото състояние на дейностите с базовия план

4.1 Какво представлява планирането на проект?

Планирането на проекти е актът за създаване на график на проекта.

3 стъпки:

- Определяне каква работа трябва да се извърши

- Определяне кои ресурси на организацията ще изпълняват работата

- Определяне на сроковете, в които тази работа трябва да бъде изпълнена

Графикът на проекта трябва да отразява цялата работа, свързана с изпълнението на проекта навреме. Без пълен график, ръководителят на проекта няма да може да определи разходите и ресурсите, необходими за изпълнението на проекта.

  - 7  причини защо да планираме проекта си ?

- Определяме работния процес на проекта и поддържаме екипа фокусиран върху правилните задачи
2. Идентифицираме и проследяваме критичния път на проекта си, за да увеличим гъвкавостта в графика
3. Отнема по-малко време за разсрочване с приоритети и зависимости, които автоматично се настройват
4. Задаваме базови линии на проекта, за да проследим плана на проекта си срещу изпълнението си
5. Освобождаваме време и енергия, като настроим инструмент за автоматични напомняния за крайните срокове
6. Лесно визуализираме, сравняваме, откриваме дупки и коригираме наличността на ресурсите си
7. Генерираме отчети за използването, организационното търсене и капацитета и преглед на тенденциите за прогнозиране на бъдещите нужди

  - Софтуери за планиране на проекта:

    - Forecast – Forecast е проста комбинация от инструменти за управление на ресурси и управление на проекти. Изграден е върху основата, че успешните проекти изискват комбинация от краткосрочно и дългосрочно планиране. Forecast не диктува начина, по който да работите, така че можете да смесвате Scrum, Kanban и др. Вграденият в forecast изкуствен интелект ви позволява да лесно да забелязвате проекти, които са изложени на риск от забавяне или отклоняване.

    - Hive - Hive е платформа за управление на проекти. С анализи на базата на изкуствения интелект, хиляди итерации и гъвкави изгледи, Hive оптимизира работата в една централизирана платформа. Проследяването на времето, анализите и гъвкавите възможности на Hive позволяват прозрачно разбиране на работата на другите членове на екипа и предстоящите проекти, които могат да бъдат проследени чрез карти за действие. Изкуственият интелект и аналитичният компонент на Hive също така използват машинното обучение, за да предоставят интерактивни и персонализирани табла за управление, за да получат информация за производителността на екипа и проактивно да откриват рискове или области, които се нуждаят от подобрение.

    - Monday - има много просто, визуално привлекателно табло, което ви показва всичко с един поглед. Също така е достатъчно гъвкав, за да се справи с клиенти от широк кръг пазари и индустрии - от маркетингови фирми до лекарски кабинети. Основен инструмент на този инструмент е, че те правят лесно импортирането на текущите ви електронни таблици в техните табла в стил Канбан без проблеми. По отношение на лекотата на качване, този инструмент е един от най-добрите. Monday осигурява видимост за това кой работи по каква задача и ви позволява бързо да разпределите членовете на екипа към задачи и проекти. Monday ви позволява да използвате синхронизирането с хиляди приложения, и има предварително изградени интеграции със Slack, Trello, Google Drive, Asana, Google Calendar, Jira, Dropbox и Microsoft Excel.