## Slide 1
УСП
Тема първа

## Slide 2
01
02
03
04
Стойност на
Проекта
Планирането на стойността на проекта е важна част от началото на всеки проект. То се прави след като даден проект е спечелен от фирма и е сключен договор.
Но какво всъщност означава стойността на проекта?
Какъв проблем решаваме?
01
Проблем
За кого решаваме даденият проблем?
02
Target група
Количеството конкуренция
03
Конкуренция
Какво можем да подобрим?
04
Подобрение

## Slide 3
Анализ и оптимизация
При започване на нов проект се прави първоначален план на проекта. В зависимост от типа на работа, коята извършва дадената фирма анализът и оптимизацията на проекта може да се раздели на два типа.
Service Company
Продуктови фирми

## Slide 4
Концепция
01
03
05
02
04
Стартиране на проекта
Край на проекта
Контрол и оптимизация
Планиране
Харта на проекта
Начало на проекта
Scope и бюджет
Разпределяне на работата
План на комуникация
Управление на риска
Статус и проследяване
KPI-ове
Качество
Прогнози
Цели
Качествени резултати
Проследяване на усилията и разходите
Оптимизация
Край на проекта
Punchlist документ
Доклади

## Slide 5
Ресурси, назначения и Задачи
Отново при планирането на стойността на проекта се разглеждат същите два случая. Причината за което е, че жизненият цикъл и 3 бюджета на софтуера се планира различно при service company и product company.

## Slide 6
Методи за Планиране
При метода отгоре-надолу се преценя стойността на проекта на базата стари разработки на фирмата, като не се взима под внимание толкова малките задачи по проекта, а той се разглежда от страната на големите задачи в него. Получава се сравнително точна оценка на стойността на проекта.
Отгоре-надолу
При метода отдолу-нагоре се използва структурата WBS(work breakdown structure). При него се идентифицират простите задачи от страната на хората, които ще ги изпълняват. Като така може да се даде много точна оценка. Ресурси като труд и материали се преобразуват в цена и се натрупват към всяко от нивата в проекта. Към получената стойност, project manager-ът начислява и допълнителни средства за извънредни разходи (тип резерв).
Отдолу-нагоре

## Slide 7
Roadmap на
проекта
Q1
20YY
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4
Q1
20YY
Q1
20YY
Q1
20YY
Q1
20YY
04
стъпка
05
стъпка
03
стъпка
02
стъпка
01
стъпка
Разходи
Правят се груби сметки
Време
Нужно време за изпълнение
Оптимизация
Оптимизиране на плана на проекта

## Slide 8
Календарен план на проекта
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

## Slide 9
01
02
03
04
Януари
февруари
март
април
май
юни
Задача
Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum is simply dummy
Задача
Lorem Ipsum is simply dummy
Задача
Lorem Ipsum is simply dummy
Задача
Lorem Ipsum is simply dummy

## Slide 10
натоварване на ресурсите
Това е работа на ръководителя на проекта, мениджъра, директният човек, който работи с инженерите. Хубаво е да е организират срещи и служителите, инженерите, хората, които работя по продукта да дават обратна връзка. Много е ключово в този процес да има постоянна обратна връзка от всяка една от страните, защото този път по този начин работата се върши за по-кратко време.

## Slide 11
Извършването на анализ на ползите и разходите е задължително условие, за да бъдат одобрени големите инфраструктурни проекти, които финансира Европейският съюз. Този анализ изисква специализирани познания и последователното прилагане на редица концепции, за да се докаже, че проектът е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на Европейския съюз и приносът от Фондовете на ЕС е необходим за да бъде проектът осъществим.
Анализ на разходите

## Slide 12
оценка и ефективност
В тази област се оценява до колко даденият проект е в съответствие с бизнес целите на организация и ще доведе ли неговото изпълнение до ползи. Тази оценка се извършва от ръководителя или екипа, в чиито задължения влиза взимането на решение дали организацията ще продължи да работи по даден проект или не.

## Slide 13
SQERT management
модел
Scope
Дефиниция на продукта, който е доставен
quality
Степента на качеството на продукта
RISK
Нивото на толеранс за отклонения от очакваните резултати по другите четири променливи
TIME
Времето, което отнема за доставянето на продукта
Effort
Инвестицията, която е направена, за да бъде доставен продукта
модел
S
Q
T
E
R
SQERT

## Slide 14
S
Specific
Подробности какво точно трябва да бъде свършено
M
Measurable
Постижението или прогреса могат да бъдат измерени
A
Achievable
Целите са приети от тези, които са отговорни за постигането им
R
Realistic
Целта да е възможна да се постигне
T
Timed
Времевият период за постигане да е ясно изразен

## Slide 15
PERT диаграма
Начална дата
Подзадача
Дата
Дата
Период
време
Подзадача
Дата
Дата
Период
време
Подзадача
Дата
Дата
Период
време
Крайна дата
Подзадача
Дата
Дата
Период
време
Подзадача
Дата
Дата
Период
време
1
3

## Slide 16
The Toyota way
Базирайте своите управленски решения на дългосрочна философия, дори за сметка на краткосрочни финансови цели.
Създайте непрекъснат процес на потока, за да изведете проблеми на повърхността. Работните процеси са преработени за елиминиране на отпадъците чрез процеса на непрекъснатото подобряване, наречен kaizen.
Първи принцип
01
втори принцип
02
Използвайте pull системи, за да предотвратите свръхпроизводство. Метод, при който процес сигнализира на своя предшественик, че е необходимо повече материал. Този процес е необходим за намаляване на свръхпроизводството.
Изравнете работното натоварване. Работете като костенурката, а не като заека. Това помага да се постигне целта за минимизиране на отпадъците, да не се пренатоварват хората или оборудването и да не се създават неравномерни нива на производство.
трети принцип
03
четвърти принцип
04

## Slide 17
The Toyota way
Изградете култура на спиране, за да коригирате проблеми, за да получите желаното качество от първия път. Качеството има предимство. Всеки служител в производствената система на Toyota има право да спира процеса, за да сигнализира за проблем с качеството.
Стандартизираните задачи и процеси са основа за непрекъснато усъвършенстване и овластяване на служителите. Въпреки че Toyota има бюрократична система, начинът, по който се прилага, позволява непрекъснато подобряване от хората, засегнати от тази система.
пети принцип
05
шести принцип
06
В този принцип е включена схемата 5S - стъпки, които се използват, за да направят всички работни пространства ефективни и продуктивни, да намалят времето за търсене на необходимите инструменти и да подобрят работната среда.
Използвайте само надеждна, щателно тествана технология, която служи на вашите хора и процеси. Технологиите се изтеглят от производството, а не се изтласкват към производството.
седми принцип
07
осми принцип
08

## Slide 18
The Toyota way
Отглеждайте лидери, които разбират задълбочено работата, живеят философията и я преподават на другите. Без постоянно внимание принципите ще избледнеят. Принципите трябва да бъдат вкоренени, трябва да е така, както човек мисли.
Разработете изключителни хора и екипи, които следват философията на вашата компания. Екипите трябва да се състоят от 4-5 души и многобройни управленски нива. Успехът се основава на екипа, а не на индивида.
девети принцип
09
десети принцип
10
Уважавайте разширената си мрежа от партньори и доставчици, като ги предизвиквате и им помагате да се подобрят. Toyota третира доставчиците много, както се отнасят към служителите си, предизвиквайки ги да правят по-добре и им помага да го постигнат.
Отидете и се уверете сами, за да разберете подробно ситуацията. Очаква се мениджърите на Toyota да провеждат операции. Без да изпитват ситуацията от първа ръка, мениджърите няма да имат разбиране за това как тя може да бъде подобрена.
единадесети принцип
11
дванадесети принцип
12

## Slide 19
The Toyota way
Вземете решения бавно с консенсус, като внимателно обмислите всички варианти; изпълнявайте решения бързо.
тринадесети принцип
13
Станете учеща организация чрез неумолима размисъл и непрекъснато усъвършенстване. Процесът на превръщането в учебна организация включва критикуване на всеки аспект от това, което човек прави.
четиринадесети принцип
14

## Slide 20
Благодарим ви!

## Slide 21
Дани и Стеф!