СИТ, ТЕМА 2.1 – УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ПРОЕКТИ

Същност и специфика на проектите в областта на информационните технологии. Структура и характерни черти на IT проекта. Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта. Специфични фактори в проекта. Осигуряване на ефективност при IT проекта. Функции на управлението на IT проектите.

Илиян Красимиров Койчев – 17621807

Петър Николчев Пеев – 17627108

Днес ще си поговорим за Тема 2 от предмета Управление на Софтуерните проекти, като ще разгледаме по-подробно какво представлява ИТ проект, каква структура може да има и характерни негови черти.

Също така ще разгледаме задачите, които си поставяме да изпълним по време на всяка фаза от неговото изпълнение.

Ще разгледаме различните фактори в проекта и как да осигурим ефективност при изпълнение, и също така някои функции на управление на ИТ проектите.

Или на кратко – как да си планираме задачите за изпълнение, как ефективно да ги изпълним и как успешно можем да управляваме целия този процес.

КАКВО Е IT PROJECT MANAGEMENT?

- Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе ръководителят на проекти, т.н. Project Manager (мениджър на проекта). Според дефиниция, въведена със стандарта PMBOK (Project Management Body of Knowledge), управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да могат да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта.

- Управление на IT проект: процес на планиране, организиране и поемането на отговорността за постигане на специфичните цели на организацията.

Управлението на ИТ проекти може да включва надзор на проекти за софтуерна разработка, хардуерни инсталации, настройки на корпоративни мрежи, облачни услуги и виртуализация, бизнес анализи и проекти за управление на данни, имплементиране на ИТ услуги и други.

Тъй като всеки проект е уникален, той може да има освен нормалните си рискови ситуации и препятствия, така и специални такива, които могат да имат негативно влияние в разработването или съпровождането на даден проект и дори да е причината той да се провали.

Те могат да включват например напредък в технологиите, които се използват по време на изработването на проекта (пр. Android годишен ъпдейт), промяна в инфраструктурата, което може да повлияе върху сигурността и управлението на данните, неизвестни зависимости между софтуер, хардуер и данни и т.н.

ИТ проектите също така могат да се подложат и на т.н. first-time, first-use penalty, което представлява риск, който компанията поема, когато прилага нова технология или подход за първи път. Тъй като технологията не е била преди това внедрена или използвана в организацията, вероятно е да настъпят усложнения, които не биха настъпили при работа с позната технология.

SWOT анализ

SWOT-анализът  e широко популярна техника от стратегическото управление. Той разглежда четири фактора, които идентифицират проекта, продукта или организацията, на които са приложени.

Toй включва среди и стратегии:

- Вътрешна среда: Плюсове, Минуси

- Външна среда: Възможности, Опасности

Разширен SWOT анализ

- S-O-Стратегии:
Използване на възможностите за реализация на плюсовете.

- S-T-Стратегии:
Използване на плюсовете за елиминиране на опасностите.

- W-O-Стратегии:
Унищожаване на слабости за създаване на нови възможности.

- W-T-Стратегии:
Разработване на стратегии, които да не позволят слабостите да бъдат активизирани от заплахи.

Project Manager vs IT Project Manager

Какви са точно разликите между двете роли?

Project Manager-а се занимава главно с ръководенето на проектите, комуникацията с клиентите и успешното ръководене на проект. В повечето случаи е запознат с бранша, в който работи – може да е строителна фирма, фирма за недвижими имоти, ресторант, маркетинг и т.н.

Той е запознат поне малко с дадения бранш и може да подходи с традиционен модел - съставянето на план, който в много от случаите е водопадния модел (Watefall Model). Също така в много от случаите, работата му е пряко свързана с физическа дейност, която ще се осъществява.

При ИТ мениджъра е малко по-различно – той отново ръководи проекта, комуникира с клиентите и се грижи всичко да мине добре, но тук има едни много съществени разлики – в много от случаите, IT Project мениджърите имат отлични познания в ИТ бранша, като в повечето случаи са сертифицирани. Също така те не могат да подходят към инициализирането на проекта и съставянето на план – в почти 99% от случаите изискванията и условията на проекта не са ясни и е нужно да се комуникира директно с клиента, и също така, за разлика от нормалния project manager, пряко с екипа от ИТ професионалисти, за да се постигнат резултати. Затова традиционните методи на планиране и изпълнение в ИТ мениджмънта в повечето случаи са обречени на провал и затова се търсят т.н. Agile технологии за развитие на плана.

Те представляват комуникиране и разработване на проекта с прякото или непряко участие на клиента и планирането на проекта по време на неговото изпълнение.

Задачи и фази

Има пет процесни групи, които включват жизнения цикъл на управлението на проекти и са универсални за всички тях.

Въпреки, че всеки проект е уникален, тези пет задачи могат да се използват за всеки един такъв и да се представи неговият жизнен цикъл.

- Инициализация: целта, потребността и проблемите са идентифицирани. Ръководителят е назначен и проектът на хартата се създава.

- Планиране: ръководителят и екипа работят заедно, за да планират всички необходими стъпки за постигане на успешен проект. Процесите на планиране имат итеративен характер и се очаква, че често дори и по време на изпълнението по-нататък ще се случва да се върнем към планиране отново.

- Изпълнение: след като проектът е създаден и са планирани задачките се започва да се изпълнява плана на проекта, за да може да се достигне до желания резултат. Може и да се върне към планиране, ако е необходимо или се срещнат пречки по пътя на изпълнението.

- Мониторинг и контрол: тъй като проектът се изпълнява от екип, ръководителят, който е отговорен за изпълнението му следи и контролира работата за време, разходи, обхват, качество, риск и други фактори. Следенето и контролът също е текущ процес, за да се гарантира, че проектът отговаря на своите цели и гарантира крайната цел на проекта.

- Завършване (Закриване): след като всяка фаза на проекта приключи се стига и до т.н. завършване на проекта. Това се случва след като цялата работа е приключила, одобрена и проектът е прехвърлен от екипа разработчици към отдела за съпровождане на проекта и към клиента.

Функции на управлението на IT проектите

Има десет области на знанието за управление на проекти:

- Управление на обхватa: обхватът е определен, документиран и одобрен. Той е защитен от неодобрени промени и е редактиран с одобрените промени. Утвърден е от заинтересованите страни за приемането и одобрението на проекта.

- Управление на графикa: графикът се определя първо от работното време, всички етапи и в крайна сметка крайният срок на проекта. По време на целия проект се документира и планира съответно. Ръководителят работи много близо с екипа, за да идентифицира проектните задачи и прогнозите на продължителността на задачите, за да създаде времева линия на проекта. Доброто планиране на графика не само може да избегне пресрочване на крайния срок, но и да не стресира програмистите толкова, като им даде достатъчно време и почивка.

- Управление на разходите: разходите се изчисляват така, че да може да бъде определен бюджет. Разходите включват материали, услуги, съоръжения, лицензи за софтуер и други.

- Управление на качествотo: това, което представлява качеството, се определя в конкретни показатели и се договаря между заинтересованите страни възможно най-рано. Тъй като всеки проект е уникален и оценяването на качеството на проекта е сложно и строго специфично, се набляга на използването на програми и политики за осигуряване на качество и контрол на качеството (QA). Програмите и политиките за осигуряване на качество насочват работата по проекта, докато контролът на качеството проверява работата по проекта, за да се потвърди, че качеството е било спазено.

- Управление на човешките ресурси: ръководителят работи с екипа, за да провери дали всеки член на екипа изпълнява задачите си, работи добре с другите и че тяхното участие и изпълнение се отчитат на съответните ръководители. Тоест това не е работа само на човешки ресурси, но и на ИТ мениджъра.

- Управление на комуникациите: заинтересованите страни ще се нуждаят от информация от ръководителя на проекта, ще трябва да предоставят информация на ръководителя на проекта през целия жизнен цикъл на проекта. Тази област създава план за управление на комуникациите, който адресира кой ще се нуждае от каква информация, кога е необходима информация и най-добрата модалност за комуникациите.

- Управление на риска на проекта: рисковете са ситуации, събития, или условия, които могат да застрашат, или да се използват в полза на целите на ИТ проекта. Рисковете трябва да бъдат идентифицирани, анализирани и да се създаде отговор за рисковото събитие. Вероятността и въздействието на всяко рисково събитие се оценява, за да се създаде рисков резултат, който да оправдае разходите, необходими то да се превърне или в полза, или да не се превърне в заплаха.

- Управление на поръчки: ако проектът трябва да закупи стоки или услуги, ще трябва да бъде създаден официален процес за възлагане на поръчки. Планът трябва да се отнася до избора на проекта за вида на договора, администрирането на договора, одитите за закупуване и приключване на договора. Много мениджъри на проекти не управляват поръчките, а вместо това се позовават към финансовия отдел да се заеме с тях, тъй като те по-добре могат да изведат правилен отчет и може да изведе повече ценна информация относно поръчките и правилния избор.

- Управление на заинтересованите страни (stakeholders): Заинтересовани страни са всички, които проявяват голям интерес към проекта. Познати също като бордови директори, главни клиенти, инвеститори и т.н. Управлението на заинтересованите страни е идентифицирането, включването и комуникацията с групите на заинтересованите. ИТ проектния мениджър се грижи така да отговаря на въпросите и да намали тревогите и притесненията на тези страни.

- Управление на интеграцията на проекти: тази специална област е координацията на събитията във всички останали фактори. Колко добре се реализира мениджърът на проекти в една област, пряко влияе върху работата на другите области. Управлението на интеграцията на проекти изследва взаимодействията и непредвидените ситуации между областите, за да се гарантира, че проектът е адекватно планиран, изпълнен, контролиран и затворен. Така дори и да се появи непредвиден вариант в следствие на действията предприети от някои области, ИТ мениджъра ще е подготвен за това.

Тези десет специфични фактори и функции трябва да се управляват итеративно през цялата продължителност на проекта. С изключение на поръчките, ръководителят на проекти вероятно ще се сблъска с всичките десет от тези области във всеки проект. Няма установен ред, в които трябва да се управляват, а по-скоро мениджърът на проекта сам ще се насочва към съответните области и процеси въз основа на това, което се случва в рамките на проекта.

До тук разгледахме какво е проджект мениджмънт, какви са ни основните задачи по време на един проект, през какви специфични фази преминаваме по време на проекта. А как можем ние да подобрим реално качествата си като проектен мениджър и да увеличим ефективността на проекта? Ще разгледаме 10 стъпки, които ще ни позволят не само да увеличим ефективността на продукцията, но и също така да сплотим екипа.

- 01 - Присъствайте на етапите на планиране

Като мениджър на проекта, важно е да присъстване на всички фази на планиране. Ако присъствате в началните фази, е по-вероятно да участвате пряко в решенията и да можете да измислите план, с който да избегнете евентуални проблеми и да съставите идеи и стратегии, които ще се отразят позитивно на бюджета. Присъствайки на мийтингите затвърждавате информацията, която получавате, в реално време и не изпускате детайлите.

- 02 - Управлявайте времето си разумно

“Умното” управление на времето е един сигурен начин за повишаване на ефективността. От съществено значение е работниците да са продуктивни със своето време. Използването на мобилно приложение е един от начините, по който ръководителите на проекти могат точно да проследят часовете отработени от служителите си. Управлението на времето кара работниците ви да са по-отговорни и по-продуктивни, което ви спестява пари в дългосрочен план, и много стрес за тях.

- 03 - Провеждайте редовни срещи

Отделянето на време за провеждане на редовни срещи със служителите може да ви помогне да се информирате за нивото на производителност. Определянето на конкретно време за дискусия или мийтинг гарантира, че отделяте време всяка седмица, за да направите комуникацията основен приоритет. Тези срещи са полезни, защото могат да послужат и като време за решаване на всякакви възможни проблеми и да ви информират за служителите.

- 04 - Внедрете мобилни технологии (социални)

Друг начин да увеличите ефективната комуникация е да интегрирате мобилните технологии. Така членовете на екипа ви могат веднага да се свържат един с друг чрез социалните приложения или други. Когато всички могат да комуникират безпроблемно и от навсякъде, може работата да се свърши много по-бързо и лесно, като така ви спести много пари.

- 05 - Изхвърлете хартията, преминете дигитално

Едно от предимствата на дигитализацията е, че когато трябва да напишете доклад, емейл или нещо, което да се изпрати до друг човек или да се съхрани, често е по-удобно онлайн да се изпрати или да се запази дигитално копие. Защо е нужно да губим време, като всичко може да го имаме пред нас?

- 06 - Осигурете стимул

Един от методите да увеличим ефективността са стимулите. Те могат да са всичко от сорта на благодарствено писмо или картичка до бонуси в заплатата. Когато предложим някакъв стимул, ние така караме работниците ни да се стараят повече и да станат по-продуктивни. Стимулите също така освен, че удовлетворяват материално работниците, също така им вдигат и морала и работата в екип в зависимост от стимула.

- 07 - Срещайте се редовно с работниците

Когато правите редовни проверки и срещи с екипа, вие така можете да видите дали всички работят с едно и също темпо и дали има разминаване някъде. Също така индивидуалните посещения са идеална възможност да се поговори на «четири очи» с работниците и да се разбере дали има някакви проблеми и да се изгладят или да се работи над отстраняването им. Така може да се осигури нормална и приятна работна среда, която увеличава продуктивността.

- 08 - Следете продуктивността

Както при редовните посещения и проверки, следенето на продуктивността гарантира, че всички се движат с еднакво темпо. Така се избягват сериозни проблеми с продуктивността. Тя може да бъде повлияна негативно, ако например екипа е принуден да работи извънредно, когато няма нужното оборудване или когато моралът е нисък. Затова е важно работниците да имат добре планиран график, да го спазват и да им се дава почивка.

- 09 - Поддържайте постоянна комуникация

Ефективната комуникация е от съществено значение за осигуряването на ефективността. В ИТ индустрията комуникацията е ключов фактор и нарушената комуникация може да създаде големи главоболия. Затова важна роля е да се поддържа постоянна комуникация с всички лица, участващи в проекта, за да може да се достигне възможно най-високо ниво на комуникация. Това също означава да съобщавате на работниците си информация за задачите им, мястото и изискванията, за да намалите времето изгубено в непродуктивност. Една от предишните идеи - интегриране на мобилните комуникации дава възможността за интеграция по имейл и така всички съобщения по даден проект могат да бъдат документирани по-лесно.

- 10 - Подобрете удовлетвореността на служителите си

Ако вашата ИТ фирма има неподходящи проекти, остаряло оборудване, което затруднява работата, липса на персонал, това може да повлияе негативно на работата и моралът на екипа, защото така те не могат да си свършат работата. Затова е важно да се грижите да имате нормални условия за работа, за да може вашият екип да си свърши нормално работата.

Източници:

http://iniod.unibit.bg/%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/?fbclid=IwAR0oJESv390039EN6r2orLp9ddgfxgupCIlsuNttqjGey_iEkHudagDxsaU

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8

https://softuni.bg/blog/it-project-management-facts

https://optibg.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-it-project-management/

https://searchcio.techtarget.com/definition/IT-project-management

https://bg.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7

https://www.invensislearning.com/resources/pmp/what-is-project-life-cycle-and-its-main-characteristics

https://www.linkedin.com/pulse/seven-key-characteristics-project-stanley-epstein

https://www.ies.ncsu.edu/blog/five-critical-success-factors-for-project-managers

https://www.wikiwand.com/en/Six_Sigma

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814021235

https://esub.com/10-tips-for-improving-operational-efficiency-for-project-managers/

https://www.projectmanager.com/blog/5-ways-to-measure-project-success