## Slide 1
ТЕМА 2
УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ПРОЕКТИ
Специфични фактори в проекта. Функции на управлението на IT проектите.
Последователност от задачи, асоциирани с всяка фаза от IT проекта.
Осигуряване на ефективност при IT проекта.
Същност и специфика на проектите в областта на информационните технологии.
01
Структура и характерни черти на IT проекта.
02
03
04
05
Илиян Красимиров Койчев – 17621807 Петър Николчев Пеев - 17621708
Notes: *представяне кои сме*
- Днес ще си говорим за Тема 2 от предмета Управление на Софтуерните проекти, като ще разгледаме по-подробно какво представлява ИТ проект, каква структура може да има и характерни негови черти.
Също така ще разгледаме задачите, които си поставяме да изпълним по време на всяка фаза от неговото изпълнение.
Ще разгледаме различните фактори в проекта и как да осигурим ефективност при изпълнение, и също така някои функции на управление на ИТ проектите.
Или на кратко – как да си планираме задачите за изпълнение, как ефективно да ги изпълним и как успешно можем да управляваме целия този процес.

## Slide 2
КАКВО Е
IT PROJECT MANAGEMENT?
Notes: - Та какво точно е IT Project Management?
За да можем да си отговорим на този въпрос е нужно да си зададем друг такъв – какво е управление на проекти?
Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе един специфичен човек(Project Manager/мениждър на проекта). Според дефиниция, въведена със стандарта PMBOK (Project Management Body of Knowledge)[напишем на дъската дефиницията, обясним връзката между PM и BoK и как думите са свързани с човека], управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да могат да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта.
Което следва, че какво е Управление на IT проект? Това е самият процес на планиране, организиране и поемането на отговорността за постигане на специфичните цели на организацията.
(кратка пауза)
Управлението на ИТ проекти може да включва надзор на проекти за софтуерна разработка, хардуерни инсталации, настройки на корпоративни мрежи, облачни услуги и виртуализация, бизнес анализи и проекти за управление на данни, имплементиране на ИТ услуги и други.
Тъй като всеки проект е уникален, той може да има освен нормалните си рискови ситуации и препятствия, така и специални такива, които могат да имат негативно влияние в разработването или съпровождането на даден проект и дори да е причината той да се провали.
Те могат да включват например напредък в технологиите, които се използват по време на изработването на проекта (пр. Android годишен ъпдейт), промяна в инфраструктурата, което може да повлияе върху сигурността и управлението на данните, неизвестни зависимости между софтуер, хардуер и данни и т.н.
ИТ проектите също така могат да се подложат и на т.н. first-time, first-use penalty, което представлява риск, който компанията поема, когато прилага нова технология или подход за първи път. Тъй като технологията не е била преди това внедрена или използвана в организацията, вероятно е да настъпят усложнения, които не биха настъпили при работа с позната технология (може да се даде пример).
(кратка пауза)
Та какво можем да направим ние, като мениджъри на даден ИТ проект, след като сега знаем, че всеки проект е уникален, има своите изисквания и последващи рискови, може да има и скрити плюсове и минуси?
(можем да питаме за идеи)
Има много начини, които можем да използваме, за да реализираме успешен ИТ проект и ще ги разгледаме във втората част от темата следващия път, както и по-нататък в следващите лекции, но ще дадем един много известен пример, за да можете да добиете представа за успешно планиране и изпълнение на даден проект.

## Slide 3
ПЛАНИРАНЕ
Какви са точно разликите между двете роли?
Project Manager vs IT Project Manager
КОНТРОЛ
КОМУНИКАЦИЯ
Notes: Project Manager-а се занимава главно с ръководенето на проектите, комуникацията с клиентите и успешното ръководене на проект. В повечето случаи е запознат с бранща, с който работи – може да е строителна фирма, фирма за недвижими имоти, ресторант, маркетинг и т.н.
Той е запознат поне малко за дадения бранш и може да подходи с традиционен модел съставянето на план, който в много от случаите е водопадния модел(Watefall Model). Също така в много от случаите, работата му е пряко свързана с физическа дейност, която ще се осъществява.
При ИТ мениджъра е малко по-различно – той отново ръководи проекта, комуникира с клиентите и се грижи всичко да мине добре, но тука има едни много съществени разлики – в много от случаите, IT Project мениджърите имат отлични познания в ИТ бранша, като в повечето случаи са сертифицирани. Също така те не могат да подходят на инициализирането на проекта и съставянето на план – в почти 99% от случаите изискванията и условията на проекта не са ясни и е нужно да се комуникира директно с клиента, и също така, за разлика от нормалния project manager, пряко с екипа от ИТ професионалисти за да се постигнат резултати. Затова традиционните методи на планиране и изпълнение в ИТ мениджмънта в повечето случаи са обречени на провал и затова се търсят т.н. Agile технологии за развитие на плана.
Те представляват комуникиране и разработване на проекта с прякото или непряко участие на клиента и планирането на проекта по време на неговото изпълнение. Нещо, за което ще си говорим малко по-подробно в следващите слайдове, където ще разгледаме за различните задачи и фази в един проект.

## Slide 4
Notes: SWOT-анализът е широко популярна техника от стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри. Анализът разглежда четири фактора, които идентифицират проекта, продукта или организацията, на които са приложени.
Широко популярна техника за стратегическо управление на проектите е т.н. SWOT анализ. Той разглежда четири фактора, които идентифицират проекта, продукта или организацията, на които са приложени.
Вътрешна среда – Плюсове, Минуси
Външна среда – Възможности, Опасности
S-O-Стратегии: Използване на възможностите за реализация на плюсовете
S-T-Стратегии: Използване на плюсовете за елиминиране на опасностите
W-O-Стратегии: Унищожаване на слабости за създаване на нови възможности
W-T-Стратегии: Разработване на стратегии, които да не позволят слабостите да бъдат активизирани от заплахи

## Slide 5: ЗАДАЧИ И ФАЗИ
Инициализация
Планиране
Изпълнение
Мониторинг и контрол
Завършване
Notes: Има пет процесни групи, които включват жизнения цикъл на управлението на проекти и са универсални за всички проекти.
Въпреки, че всеки проект е уникален, тези пет задачи могат да се използват за всеки проект и да се представи неговият жизнен цикъл.
Инициализация - целта, потребността и проблемите са идентифицирани. Ръководителят на проекта е назначен и проектът на хартата се създава.
Планиране - ръководителят на проекта и екипа работят заедно, за да планират всички необходими стъпки за постигане на успешен проект. Процесите на планиране имат итеративен характер и се очаква, че често дори и по време на изпълнението по-нататък ще се случва да се върнем към планиране отново.
Изпълнение - след като проектът е създаден и са планирани задачките се започва да се изпълнява плана на проекта, за да може да се достигне до желаният резултат. Може и да се върне към планиране, ако е необходимо или се срещнат пречки по пътя на изпълнението.
Мониторинг и контрол - тъй като проектът се изпълнява от екип, ръководителят, който е отговорен за изпълнението му следи и контролира работата за време, разходи, обхват, качество, риск и други фактори на проекта. Следенето и контролът също е текущ процес, за да се гарантира, че проектът отговаря на своите цели и гарантира крайната цел на проекта.
Завършване (Закриване) - след като всяка фаза на проекта приключи се стига и до т.н. завършване на проекта. Това се случва след като цялата работа е приключила, одобрена и проектът е прехвърлен от екипа разработчици към отдела за съпровождане на проекта и към клиента.

## Slide 6
Специфични фактори в проекта. Функции на управлението на IT проектите.
Vision
Mission
Strategy
Goal
1
Управление на обхвата
Управление на график
Управление на разходите
Управление на качеството
Управление на човешките ресурси
Управление на комуникациите
Управление на риска
Управление на поръчки
Управление на stakeholders
Управление на интеграцията
2
3
6
4
5
7
8
9
10
Notes: Сега след като разгледахме за задачите и фазите за изпълнение на проекта, е време да обърнем внимание и на специфичните фактори в проекта и някои функции на управлението му.
Има десет области на знанието за управление на проекти. Тези десет области сегментират различни действия, изпълнени от ръководителя на проекта през целия проект.
Един проект, за да протече успешно, проджект мениджъра е необходимо да е добре запознат с тях.
Нека да ги разгледаме сега и да си кажем по нещо за тях, тъй като ако искате да ръководите проект успешно, трябва да знаете какво все пак да правите. Не можете просто да кажете нещо от сорта на “еми ето това е плана, аз тука ще го следя” и това е. Един мениджър на проект трябва много стриктно да е запознат с обхвата на проекта, графика на изпълнение, разходи, човешки ресурси, да комуникира с клиентите и т.н., един вид да е навсякъде и да знае всичко. Именно затова е проектен МЕНИДЖЪР, защото е ключова и главна роля един проект да е нещо повече от техническа сглобка на програма или там каквото е. IT Project мениджърът вижда, каквото програмистите не могат. Той гледа на проекта с очите, с които клиента го прави, докато програмистите имат чисто технически поглед спрямо него. Все пак крайната цел е добра оценка именно от клиента, а не от програмистите.

## Slide 7
Специфични фактори и функции на
управлението на IT проектите.
Управление на обхвата
02
Управление на графика
Управление на разходите
Управление на качеството
Управление на човешките ресурси
Управление на комуникацията
Управление на риска
Управление на риска
Управление на поръчки
Управление на stakeholders
Управление на интеграцията
Notes: Управление на обхвата на проекта: обхватът е определен, документиран и одобрен. Той е защитен от неодобрени промени и е редактиран с одобрените промени. Утвърден е от заинтересованите страни за приемането и одобрението на проекта.
Управление на график на проекта: графикът на проекта се определя първо от работното време на проекта, всички етапи на проекта и в крайна сметка крайният срок на проекта. По време на целия проект се документира и планира съответно. Ръководителят на проекта работи много близо с екипа на проекта, за да идентифицира проектните задачи и прогнозите на продължителността на задачите, за да създаде времева линия на проекта. Доброто планиране на графика не само може да избегне пресрочване на крайния срок, но и да не стресира програмистите толкова, като им даде достатъчно време и почивка.
Управление на разходите по проекта: разходите по проекта се изчисляват така, че да може да бъде определен бюджет за проекта. Разходите по проекта включват материали, услуги, съоръжения, лицензи за софтуер и други разходи, приписвани директно на проекта.
Управление на качеството на проекта: това, което представлява качество в проекта, се определя в конкретни показатели и се договаря между заинтересованите страни възможно най-рано в проекта. Тъй като всеки проект е уникален и оценяването на качеството на проекта е сложно и строго специфично, се набляга на използването на програми и политики за осигуряване на качество и контрол на качество(QA). Програмите и политиките за осигуряване на качество насочват работата по проекта, докато контролът на качеството проверява работата по проекта, за да се потвърди, че качеството е било спазено.
Управление на човешките ресурси в проекта: ръководителят на проекта работи с екипа на проекта, за да провери дали всеки член на екипа изпълнява задачите си, работи добре с другите и че тяхното участие и изпълнение се отчитат на съответните ръководители. Тоест това не е работа само на човешки ресурси, но и на ИТ мениджъра.
Управление на комуникациите по проекта: заинтересованите страни ще се нуждаят от информация от ръководителя на проекта, ще трябва да предоставят информация на ръководителя на проекта през целия жизнен цикъл на проекта. Тази област създава план за управление на комуникациите, който адресира кой ще се нуждае от каква информация, кога е необходима информация и най-добрата модалност за комуникациите. Един вид IT Project мениджърът трябва да обясни „странния“ език на клиента си, чрез нормален език. Той играе ролята на „мост“ между клиента от една страна и програмистите от друга. Той трябва да може да обясни заданието на програмистите, обяснявайки им го на акуратен за тях език и обратно – отговора от програмистите трябва да бъде съобщен на разбираем за клиента език.
Управление на риска на проекта: рисковете са ситуации, събития, или условия, които могат да застрашат, или да се използват в полза на целите на ИТ проекта. Рисковете трябва да бъдат идентифицирани, анализирани и да се създаде отговор за рисковото събитие. Вероятността и въздействието на всяко рисково събитие се оценява, за да се създаде рисков резултат, който да оправдае разходите, необходими то да се превърне или в полза, или да не се превърне в заплаха(SWOT модела помните ли го още?).
Управление на поръчки: ако проектът трябва да закупи стоки или услуги, ще трябва да бъде създаден официален процес за възлагане на поръчки. Планът трябва да се отнася до избора на проекта за вида на договора, администрирането на договора, одитите за закупуване и приключване на договора. Много мениджъри на проекти не управляват поръчките, а вместо това се позовават към финансовия отдел да се заеме с тях, тъй като те по-добре могат да изведат правилен отчет и може да изведе повече ценна информация относно поръчките и правилния избор.
(пример закупуване на софтуерни лицензи, купуване на компютри, монитори, периферия, офис оборудване, т.н.)
Управление на заинтересованите страни в проекта(или т.н. stakeholders): заинтересовани страни са всеки, който проявява голям интерес към проекта. Знан също като бордови директори, главни клиенти, инвеститори и т.н. Управлението на заинтересованите страни е идентифицирането, включването и комуникацията с групите на заинтересованите страни в проекта. ИТ проектния мениджър се грижи така да отговаря на въпросите и да оправдае тревогите и притесненията на тези страни.
Управление на интеграцията на проекти: тази специална област е координацията на събитията във всички останали фактори. Колко добре се реализира мениджърът на проекти в една област, пряко влияе върху работата на другите области. Управлението на интеграцията на проекти изследва взаимодействията и непредвидените ситуации между областите, за да се гарантира, че проектът е адекватно планиран, изпълнен, контролиран и затворен. Така дори и да се появи невиждан вариант в следствие на действията предприети от някои области, ИТ мениджъра ще е подготвен за това.
Тези десет специфични фоктори и функции трябва да се управляват итеративно през цялата продължителност на проекта. С изключение на поръчките, ръководителят на проекти вероятно ще се сблъска с всичките десет от тези области във всеки проект. Няма установен ред, в които трябва да се управляват, а по-скоро мениджърът на проекта сам ще се насочва към съответните области и процеси въз основа на това, което се случва в рамките на проекта.

## Slide 8
01
02
03
04
05
06
07
08
10
09
Ефективност при IT проекта
01
Присъствайте на етапите на планиране
02
Управлявайте времето си разумно
03
Провеждайте редовни срещи
04
Внедрете мобилни технологии(социални)
05
Изхвърлете хартията, преминете дигитално
06
Осигурете стимул
07
Срещайте се редовно с работниците
08
Следете продуктивността
09
Поддържайте постоянна комуникация
10
Подобрете удовлетвореността на служителите си
Notes: До тук разгледахме какво е проджект мениджмънт, какви са ни основните задачи по време на един проект, през какви специфични фази преминаваме по време на проекта. А как можем ние да ПОДОБРИМ реално качествата си като проектен мениджър и да увеличим ефективността на проекта? Ще разгледаме 10 стъпки, които са изписани на дъската как можем да го направим. Спазвайки тези прости наръки ще ни позволи не само да увеличим ефективността на продукция, но и също така да сплоти екипа.
01 - Присъствайте на етапите на планиране
Като мениджър на проекта, важно е да присъстване на всички фази на планиране. Ако присъствате в началните фази, е по-вероятно да участвате пряко в решенията и да можете да измислите план, с който да избегнете евентуални проблеми и да съставите идеи и стратегии, които ще се отразят позитивно на бюджета. Присъствайки и също така на мийтингите затвърждавате информацията, която получавате, в реално време е и не изпускате нищо с детайлите.
02 - Управлявайте времето си разумно
Умното управление на времето е един сигурен начин за повишаване на ефективността. От съществено значение е работниците да са продуктивни със своето време. Използването на мобилно приложение е един от начините, по който ръководителите на проекти могат точно да проследят часовете отработени от служителите си. Управлението на времето кара работниците ви да са по-отговорни и по-продуктивни, което ви спестява пари в дългосрочен план, и много стрес за тях.
03 - Провеждайте редовни срещи
Отделянето на време за провеждане на редовни срещи със служителите може да ви помогне да се информирате за нивото на производителност. Определянето на конкретно време за дискусия или мийтинг гарантира, че отделяте време всяка седмица, за да направите комуникацията основен приоритет. Тези срещи са полезни, защото могат да послужат и като време за решаване на всякакви възможни проблеми и да ви информират за служителите.
04 - Внедрете мобилни технологии(социални)
Друг начин да увеличите ефективната комуникация е да интегрирате мобилните технологии. Така членове на екипа ви могат веднага да се свържат един с друг чрез социалните приложения или други. Когато всички могат да комуникират безпроблемно и от навсякъде, може работата да се свърши много по-бързо и лесно, като така ви спести много пари.
05 - Изхвърлете хартията, преминете дигитално
Едно от предимствата на дигитализацията е, че когато трябва да напишете доклад, емейл или нещо, което да се изпрати до друг човек или да се съхрани, често е по-удобно онлайн да се изпрати или да се запази дигитално копие. Защо е нужно да губим време, като всичко може да го имаме пред нас?
06 - Осигурете стимул
Един от методите да увеличим ефективността са стимулите. Те могат да са всичко от сорта на благодарствено писмо или картичка до бонуси в заплатата. Когато предложим някакъв стимул, ние така караме работниците ни да се стараят повече и да станат по-продуктивни. Стимулите също така освен, че удовлетворяват материално работниците, също така им вдига и моралът и работата в екип в зависимост от стимула.
07 - Срещайте се редовно с работниците
Когато правите редовни проверки и срещи с екипа, вие така можете да видите дали всички работят с едно и също темпо и дали има разминаване някъде. Също така индивидуалните посещения са идеална възможност да се поговори на четири очи с работниците и да се разбере дали има някакви проблеми и да се изгладят или да се работи над отстраняването им. Така може да се осигури нормална и приятна работна среда, която увеличава продуктивността.
08 - Следете продуктивността
Както при редовните посещения и проверки, следенето на продуктивността гарантира, че всички се движат с еднакво темпо. Така се избягват сериозни проблеми с продуктивността. Тя може да бъде повлияна негативно ако например екипа е принуден да работи извънредно, когато няма нужното оборудване или когато моралът е нисък. Затова е важно както казахме в началото на лекцията работниците да имат добре планиран график, да го спазват и да им се дава почивка.
09 - Поддържайте постоянна комуникация
Ефективната комуникация е от съществено значение за осигуряването на ефективността. В ИТ индустрията комуникацията е ключов фактор и нарушената комуникация може да създаде големи главоболия. Затова важна роля е да се поддържа постоянна комуникация с всички лица, участващи в проекта, за да може да се достигне възможно най-високо ниво на комуникация. Това също означава да съобщавате на работниците си информация за задачите им, мястото и изискванията за да намалите времето изгубено в непродуктивност. Едно от предишните идеи - интегриране на мобилните комуникации дава възможността за интеграция по имейл и така всички съобщения по даден проект могат да бъдат документирани по-лесно.
10 - Подобрете удовлетвореността на служителите си
Ако вашата ИТ фирма има неподходящи проекти, остаряло оборудване, което затруднява работата, липса на персонал, това може да повлияе негативно на работата и моралът на екипа, защото така те не могат да си свършат работата. Затова е важно да се грижите да имате нормални условия за работа за да може вашият екип да си свърши нормално работата.

## Slide 9
ФАКТОРИ И ФУНКЦИИ
ЗАДАЧИ И ФАЗИ
ЕФЕКТИВНОСТ
Спазвайки специфичните фактори в проекта и 10-те функции на управление на ИТ проектите можете да затвърдите успешният проект и да не позволявате на потенциални заплахи или проблеми да станат реални такива.
Това е критична част, тъй като от това зависи един проект да се състои и изпълни до края успешно.
Увеличаването на ефективността на работа може да гарантира намаляване на разходите и протичането на проекта по-гладко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 10
ВЪПРОСИ?