Поради уникалността и разнообразността си, проектите много трудно могат да се формализират. Въпреки това може да се каже, че всеки проект се вписва в един стандартен жизнен цикъл със следните фази:

1. Иницииране – Процесите на иницииране определят естеството и обхвата на проекта. Ако този етап не се осъществи добре, е малко вероятно проектът да успее да отговори на нуждите на бизнеса. Издава се харта на проекта, като отделен документ или приложение към договора, с която официално се дават старт на проекта и нужните правомощия на ръководителите на проекта от страна на изпълнителя и от страна на клиента да започнат неговото изпълнение. В нея се прави и обща оценка на всички предпоставки и критични фактори за успех на проекта. Основната цел е рамките на проекта да бъде добре дефинирани и приети от всички заинтересовани страни.

2.Планиране – процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта. На този етап се анализират в детайли въпросите поставени в процеса на инициализиране на проекта и поставянето им във времеви рамки. Основната цел на този етап е да се разпределят ресурсите и времето като се гарантира ефективното изпълнение и контрол на проекта, съобразено с интересите на всички заинтересовани страни. Тези процеси имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и включват:

Планиране и дефиниране на обхвата на проекта – изготвяне на писмено изложение на обхвата на проекта като основа за всички бъдещи решения по него и за разделяне на главните резултати на по-малки и по-лесно управляеми компоненти (работна структура на задачите);

Дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на график на проекта – одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта;

Планиране на ресурсите – определяне на вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети;

Планиране управлението на риска на проекта – избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на процедури и методи за прилагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска;

Планиране на качеството – определяне на изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството;

Планиране на комуникациите – определяне на процедурите за комуникация между участниците в проекта, кой от каква информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена;

Планиране на организацията и на хората – идентифициране, документиране и назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта;

Планиране на доставките – определяне на вида и количеството на ресурсите, които е необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни услуги), документиране на изискванията към тях и условията на работа;

Разработване на план за управление на проекта – представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.

3. Изпълнение – На този етап се реализира технически конкретния продукт или услуга, следвайки поставените в предишния етап планове. Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

4. Контролиране – процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана (изходната рамка). Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни (излизащи извън допустимите граници, заложени в плана) и налагат промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:

Отчитане на изпълнението – изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие;

Интегриран контрол на промени – координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта;

Контрол на качеството – проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, и идентифициране на пътища за елиминиране на причините за незадоволително изпълнение;

Контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за 4 реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и избягване на риска.

Този етап често се припокрива с изпълнението на проекта.

5. Закриване – процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта. За приключване на всяка фаза и на проекта като цяло се изпълняват следните дейности:

Приключване на проекта – документиране на резултатите в края на всяка фаза и в края на проекта, за да се осигури формално приемане на продукта на проекта от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от проекта в архив и база знания за бъдещи проекти;

Приключване на договори – верифициране на продукта на проекта и уреждане на взаимоотношенията по сключените договори.

На този етап крайния продукт или услуга е готов, проверява се доколко той отговаря на нуждите и очаквания на клиента и след това се пуска в експлоатация. Екипът работещ по проекта се разпуска, след което проекта се анализира за нуждите на организационното учене. Проектът формално се закрива.

Ефективното управление на софтуерните проекти се основава на управлението на 4 неща:

–хората,

–продукта,

–процеса и

–проекта

(тоест, т. нар. четири P's —people, product, process and project).

Наредбата не е случайна. Мениджърите в софтуерното производство са осъзнали, че човешкия фактор не бива да се подценява и е критично важен за успешната реализация на проекта. За да се повиши производителността е нужно да се вземат под внимание личностните характеристики на хората в колектива.

CMM и РМ-СММ-  (People Management) Capability Maturity Model

Модел, предоставящ подход за измерване на глобалната ефективност на дейностите в дадена софтуерна организация, чрез определяне на различни нива на зрелост на тези дейности

Разширението на СММ(РМ-СММ) обхваща въпросите, свързани с това как софтуерните организации трябва да привличат, мотивират и задържат талантливи и полезни за организацията хора и как да бъдат сформирани работните колективи.

За съставянето на възможно най-добрия екип е нужно да се наемат най-добрите специалисти. За набиране на кадри могат да бъдат разглеждани вътрешни кандидатури от самата организация (Internal) или външни (External).

-За да се направи добър избор при набирането на вътрешни кадри трябва да се поддържа информация за всички служители (знания, умения, квалификация, опит, и др.). Прави се вътрешен конкурс и всички служители проявили интерес  подават документите си. Възможно е и назначаване чрез препоръки.

-При външно набиране на кадри могат да бъдат използвани университети, от които да бъдат привлечени студенти. Съществуват и специални фирми за подбор на кадри. Head-hunting също е вариант. Head-hunting  представлява привличане на висококвалифирани специалисти, които са наети в конкурентна фирма и имат успешна кариера. Прави се проучване върху избрания кандидат (заплата, мотивация, живот) и дадената компания му прави предложение на което не може да откаже.

Наемането на подходящи служители също зависи и от психологическия профил (индивидуални личностни качества отговарящи на професията). При назначаването се провеждат тестове и резултатите на всеки кандидат се сравняват с тези на вече работещите в дадената фирма специалисти. Изборът не бива да зависи изцяло върху психологическия профил, защото всеки човек се променя във времето (възраст, условия за работа, отношения и др.). А и тестовете могат да бъдат манипулирани.

Според Уейнбърг един професионалист в сферата на софтуерните технологии трябва да бъде адаптивен и устойчив на стрес. Днешните среди за програмиране са подложени на постоянни промени и за един програмист е жизнено важно да е адаптивен към тях. Пример за такава среда е Android, която има update на всеки 3-6 месеца. С настъпването на новия език Kotlin ще има нужда от допълнително обучение.

Разработката на софтуер най-често е колективна работа и взаимодействието в групата е ключов фактор затова е важна организацията.

• Демократична организация на колектива (Democratic team organisation):

-Групата действа като едно цяло и взема решения, засягащи системата чрез консенсус.

-Лидерът на групата служи по-скоро като външен интерфейс на групата, но не разпределя конкретни работни позиции; работата се разглежда от групата като цяло, задачите се разпределят според способностите и опита на членовете.

-Този подход е успешен в малки групи, където всички членове са опитни и компетентни.

• Групи за екстремно програмиране (Extreme programming groups): Групите за екстремно програмиране са варианти на демократична организация.

-В екстремните програмни групи, някои мениджърски решения се прехвърлят на различни членове на групата.

-Програмистите работят по двойки и приемат колективна отговорност за кода, който е разработен.

• Екипи с Главен програмист (Chief programmer teams): Това е най-широко използваната организация на колектива.

-Избира се ръководител на екипа, който носи отговорност за изпълнението на проекта. Той разпределя работата на екипа.

• Strict Hierarchy – Подобна на Chief programmer team, но липсват връзки между равнопоставените нива.

Добре е размера на екипа да не надвишава 8 човека. По-големите проекти се разделят на по-малки за да не се надвишава броя. При оформянето на екипа се следи за ориентацията на хората в екипа (Task, Self, Interaction). Task-oriented е човека, който не бездейства. Self-oriented е кариерист и лидер. При наличието на повече от един такъв в групата е желателно да възникне конфликт. А третите са хора, които обичат компанията и често работата остава на заден план.

За съставянето на екип на проекта е нужен мениджър. Това е човекът, който трябва да определя задачите и функциите ясно и точно, да обсъжда проблемите с всички засегнати, да оценява работата на участниците и да поддържа добри взаимоотношения с външни за групата хора (клиенти, подизпълнители, кредитори и др.)

Мениджърът на групата може да дава само инструкции и да следи за тяхното изпълнение, но е по-добре да дава съвети и да помага на групата,  а има и трети тип който прехвърля отговорността на подчинените си при възникване на проблем.

Инициирането е първата фаза в управлението на един проект. Тя се състои от дейности около дефинирането на самия проект.

Анализа на проектогодността служи като помощ при вземане на решения дали един проблем може да се реши с методите на проектен мениджмънт. Анализа се прави с цел да бъде показана комплексността на една задача и за аргументиране пред възложителя. Анализа се прави само в екип по критериите: комплексност на проблема, иновативност, риск, стратегическо значение.

Времевото разграничаване на проекта представлява дефиниране на момента за началото и края на проекта, създава яснота относно времето и начина за стартиране и приключване на проекта и се прави аналитично, в екип, при работна среща в началото.

Съдържателното разграничаване на проекта е с цел дефиниране на цели и не цели, предстоящите основни задачи. То служи като основа за преговори/споразумения с възложителя, изясняват се взмаимните връзки с други проекти, стратегии, дейности.

Социалното разграничаване е окончателното определяне на ролите за възложител, ръководител на проекта, участници в проектния екип, посочване на взаимните връзки и точките на пресичане.

Stakeholders

За успешното реализиране на всеки проект е изключително важно да се направи анализ на заинтересуваните страни в него, техните роли и отговорности. Заинтересувани страни в един проект могат условно да се разделят на:

- Крайни потребители – Включва потребителите, които реално ще използват продукта или услугата;

- Собственик на проекта – Включва поръчителят на продукта или услугата;

- Изпълнител на проекта – Включва изпълнителят на продукта или услугата. В зависимост от ангажираността към проекта и преследваните интереси тук се прави разделение между: висш мениджмънт, който е слабо свързан с изпълнението на проекта, но преследва определени бизнес цели (стратегически, тактически и чисто оперативни) чрез него; и проектен екип, който управлява и реализира проекта. Проектният екип трябва да балансира целите на всички останали участници, да планира и реализира проекта успешно. Той обикновено включва ръководител на проект и екип от специалисти (обикновено на самата организация, но може да има и външни специалисти), но това зависи много от избраната организационна структура (функционална, чисто проектна организация, слаба /балансирана / силна матрица, др.);

- Други заинтересовани срани – Включва всички останали лица, които по един или друг начин са свързани или заинтересувани от проекта (кредитори, инвеститори и т.н.);

Най-често при анализ на заинтересуваните страни се разглеждат и дефинират следните роли:

- Ръководител на проект е човекът, който носи властта и отговорността за един проект. Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта;

- Спонсор или покровител на проект е лице с по-голяма власт от всички директно въвлечени в проекта, което е мотивирано проектът да се реализира. Спонсорът на проект е този, който се намесва, когато например от висшето ръководство на организацията откажат да съдействат на ръководителя на проекта;

- Клиенти и потребители;

- Основен екип на проекта;

- Допълнителен персонал – Независимо дали преразпределен от друго звено на организацията, от подизпълнител или осигурен по друг начин;

- Профсъюзи или браншови организации;

- Доставчици и кредитори – в случаите на купуване на лизинг се преливат;

- Външни участници – общественост, екологични организации, други организации с интереси в областта;

- Държавна и общинска администрация – в американската теория тази заинтересована страна се появява едва наскоро. Това се дължи главно на факта, че САЩ е основна движеща сила в глобалната икономика и бизнесът едва сега се сблъсква с бюрокрацията в останалия свят. В Европа, поради културните особености, регулациите и законодателството играят много по-ключова роля. Това важи в особено голяма степен за България;

Процесите са свързани чрез резултатите, които създават. Резултатът на изхода на един процес е предпоставка или ресурс на входа на друг процес. Връзките между централните групи процеси са итеративни. “Планирането” предоставя на “Изпълнението” документиран и одобрен план на проекта още в самото начало, а след това, в хода на проекта, документирани актуализирани версии на този план. За управление на проекта се използват стандартизирани процедури и документи, и разнообразни методи и средства, включително специализирани софтуерни приложения за управление на проекти. (Най-разпространен в световен мащаб е Microsoft Project )

Разделянето на проекта служи за да се осигури по-добър контрол върху работата. Всяка фаза завършва с доставянето на определен резултат, който подлежи на преглед и одобряване. Краят на всяка фаза бележи важна контролна точка по отношение на потвърждаване на бизнес потребностите на клиента, за удовлетворяване на които е предприет конкретният проект.

Всяка група процеси за управление на проекта се състои от един или повече управленски процеси.

Управление на интеграцията

Управлението на интеграцията спомага за правилната координация и напасване на различните елементи на проекта.

Управление на обхвата

Управлението на обхвата на проекта включва процесите, които гарантират, че проектът включва цялата необходима работа и само необходимата работа за успешното осъществяване на проекта. То се занимава най-вече с определянето и контролирането на това какво е включено и какво не е включено в проекта.

Управление на времето

Управлението на времето е важна част от цялостното управление на проекта за да бъдат спазени всички срокове и по този начин да се избегнат евентуални неустойки към клиента.

Управление на качеството

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени нуждите, заради които се реализира проектът.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси следи за най-ефективното използване на хората, участващи в проекта. То обхваща всички заинтересовани страни.

Управление на комуникациите

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията по проекта. Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект.

Управление на риска

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на проекта. Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управление на промените

Управлението на промените включва контролирането на промените, които не са включени в предварителните планове.

Какво е ефикасност?

Ефикасността показва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи (енергия, труд, финансови средства). Ефикасността е свързана с икономичността на действията. Чрез нея се дава отговор на въпроса, дали нещата се вършат икономично, по "правилния" начин. Колкото вложените разходи са по-малки, толкова по-ефикасни са действията и мероприятията.

Насоки за постигане на по-голяма ефикасност:

-При използване на софтуер за управление на проекта всички в екипа ще имат по-добро разбиране за отговорността и задачките си и ще се вижда къде може да се подобри работата за повече ефективност. Понякога визуалния индикатор е по-добра мотивация отколкото to-do list.

-Дефиниране на ЖЦ на проекта- За да се знае дали проекта върви по план е важно да бъде дефиниран ЖЦ.

-Дефиниране на обхвата на проекта – Знаейки обхвата на проекта е по-лесно да се определи какво включва проекта и какво не и по този начин се избягват ненужни отклонения от проекта.

-Определяне на ролите – За повече ефективност е нужно всеки член на екипа да е наясно с позицията която заема и зачите, които ще върши.

-Поддържане на комуникация – 57% от проектите неуспяват заради провал в комуникацията

-Гъвкавост – Дори при наличието на обхват и солиден план е невъзможно да няма промени по проекта.

Какво е рамка на проект?

Рамката е съвкупност от процесите, задачите и инструментите използвани за да бъде доведен един проект от началото до неговия край. Тя обхваща всичките ключови компоненти нужни за планирането и ръководенето на проекта.

Рамката може да бъде разделена на три части:

Жизнен цикъл на проекта:

Управление на проекта:

Инструменти и шаблони: Плановете, ръководителските доклади и рисковия регистър са често срещани инструменти и шаблони използвани за ръководенето на проекти.

Ето 6 от по-разпространените стандарти за рамки:

PRINCE2: Тази рамка е структурирана с акцент върху предварителното планиране.

CCPM(critical chain porject management):  Фокусът пада основно върху разпределението на ресурсите в проекта

Lean: Целта на тази рамка е да минимизира пропиляването на усилия и ресурси. Техники подобряващи процеса са често интегрирани в рамката.

XPM(extreme project management): XPM е разработен за по-комплексните проекти, които възникват в динамични среди. Акцента е върху ръководенето на заинтересованите страни (stake holders) с бързо променящи се планове и графици.

Scrum: Тази рамка е също разработена за проекти подлежащи на внезапни промени. Чрез използването на тази рамка проектите са често разделяни и планирани в периоди от 2-4 седмици.

Waterfall: Следната рамка изисква проекта да бъде планиран от началото до края. Не може да се премине в следваща фаза, преди да бъде изпълнена текущата.

Насоки за избиране на рамка:

Даден вид рамка не сработва за всички проекти, което е причината много от тях да бъдат създавани през годините. За избиране на рамка трябва да вземем под внимание:

-Ако вашата среда се променя внезапно е хубаво да се избере рамка тип XPM или Scrum.

-Ако доставките на проекта не са добре дефинирани, бърз подход (като Scrum) ще сработи най-добре.

-Ако проекта е добре дефиниран и стабилен, планиран с минимални рискове, тогава PRINCE 2 или Waterfall ще бъдат добър избор.

-Изборът на рамка може да се базира на познанията на организацията и на заинтересованите страни. Ако компанията никога не е завършвала XPM проект преди, запознаването с такава рамка ще бъде трудно.

-Приоритети на stakeholder-ите ще окаже влияние на рамката. Ако проявяват загриженост към пилеенето на ресурси и усилия, най-добър избор ще бъде Lean.

-Рамките са разботени да бъдат гъвкави и да се адаптират към нуждите на проекта. С промянта на обстоятелствата е възможно да се избират отделни части от различните типове рамки и да се ползват като една.