## Slide 1: Иницииране и съставяне на екип. Жизнен цикъл. Управление на изпълнението на проекта, контрол и ефикасност на проекта.Рамка, стандарти и насоки при работа със софтуерни проекти
Златин Златев
Теодор Минев

## Slide 2: Жизнен цикъл
5 фази:
-иницииране
-планиране
-изпълнение
-контролиране
-закриване

## Slide 3: Иницииране и съставяне на екип
Ефективното управление на софтуерните проекти се основава на управлението на 4 неща:
–хората,
–продукта,
–процеса и
–проекта
(тоест, т. нар. четири P's —people, product, process and project).
СММ и РМСММ модел

## Slide 4: Иницииране и съставяне на екип Иницииране- Първа фаза от жизнения цикъл на проекта
Иницииране - дефиниране на проекта
Анализ – определяне на комплексността на проекта
Времево разграничаване – дефиниране на началото и края на проекта
Съдържателно разграничаване – дефиниране на целите на проекта
Социално разграничаване – дефиниране на ролите на участниците на проекта

## Slide 5: Иницииране и съставяне на екип
Stakeholders(заинтересовани страни):
Крайни потрбители
Ръководител на проекта
Покровител на проекта
Други заинтересовани(кредитори, инвеститори, екип и др.)

## Slide 6: Иницииране и съставяне на екип
Съставяне на екип: подбор на кадрите и организация на екипа
-internal and external recruitment
-вътрешни конкурси и head-hunting
-видове организации на екипа

## Slide 8: Иницииране и съставяне на екип
Democratic team
Organization
(демократична
организация на
Екипа)

## Slide 9: Иницииране и съставяне на екип
Chief Programmer
Team(екип с
главен
програмист)

## Slide 10: Иницииране и съставяне на екип
Strict hierarchy
(стриктна
йерархия)

## Slide 11: Планиране Втора фаза от жизнения цикъл на проекта
Процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта:
Дефиниране на обхвата на проекта
Планиране на ресурсите
Планиране управлението на риска на проекта
Планиране на качество
Планиране на комуникациите

## Slide 12: Планиране
Планиране
на организацията
и хората
Планиране
на доставките
Разработване на
план за
управление на проекта

## Slide 13: Изпълнение Трета фаза от жизнения цикъл на проект
Реализира се технически конкретния продукт или услуга, като се следват поставените в предния етап планове
Процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати:
Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите

## Slide 14: Изпълнение
Подобряване на
взаимодействието между
членовете на проектния екип
Разпространяване навреме
на необходимата
информация до
всички участници в проекта
Идентифициране на промени
Осигуряване на качеството

## Slide 15: Изпълнение

## Slide 16: Контролиране Четвърта фаза от жизнения цикъл на проекта
Същност- процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана
Включва също така вземане на превантивни мерки за отстраняване на проблемите преди те да са оказали негативно влияние

## Slide 17: Контролиране Четвърта фаза от жизнения цикъл на проекта
Отчитане на изпълнението
Интегриран контрол на промени
Контрол на качеството
Контрол на риска

## Slide 18: Закриване Пета и последна фаза от жизнения цикъл на проекта
Същност- процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта
Приключване на проекта
Приключване на договори

## Slide 19: Управление на изпълнението, контрол и ефикасност на проекта
-основно предизвикателство при управлението- постигането на всички цели на проекта в рамките на поставените ограничения
Управление на интеграцията
Управление на обхвата
Управление на времето

## Slide 20: Управление на изпълнението, контрол и ефикасност на проекта
Управление на качеството
Управление на човешките ресурси
Управление на комуникациите
Управление на риска
Управление на промените

## Slide 21: Управление на изпълнението, контрол и ефикасност на проекта
ЕФИКАСНОСТ?!?!

## Slide 22: Управление на изпълнението, контрол и ефикасност на проекта
Ефикасност- отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи(енергия, труд, финансови средства)

## Slide 23: Управление на изпълнението, контрол и ефикасност на проекта
Софтуер за управление на проект
Дефиниране на жизнения цикъл
Дефиниране на обхвата на проекта
Определяне на ролите
Комуникация
Гъвкавост

## Slide 24: Рамка, стандарти и насоки при работа със софтуерни проекти
Рамка на проект- съвкупност от процесите, задачите и инструментите, използвани, за да бъде доведен един проект от началото до неговия край
Състои се от 3 части:
-Жизнен цикъл
-Управление
-Инструменти и шаблони

## Slide 25: Рамка, стандарти и насоки при работа със софтуерни проекти
Стандарти за рамка:
-PRINCE2
-CCPM(critical chain project management)
-XPM
-Lean
-Scrum
-Waterfall